Adopción de mascotas!

REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 01

**01/10/2021, 9 pm**

# SPRINT No. 1\_ SEMANA No. 1\_

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
2. Revisión actual de proyecto, proyectar y observar el avance
3. Dificultades presentadas
4. Varios
5. Asignación de nuevas tareas

# DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

**1.** Revisamos el funcionamiento actual de la aplicación, vemos que esta plateado ya el CRUD y es funcional, cumple con lo que queremos para el desarrollo y para complementarlo según el requerimiento del cliente.

**2.**Falta crear al documento admin.ejs, donde va a ir la api para realizar la administración de los productos (mascotas) dentro de la plataforma

1. Se definen tareas pendientes y se asignan a cada integrante del equipo de desarrollo

# COMPROMISOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Organización de layouts: header y footer, integrarlo a las demás páginas de la plataforma. Configurar estilos css de usuario y bootstrap. Tener en cuenta que deben ser 100% responsives. Eliminar cuadro de búsqueda del menú y demás ítems que no se van a manejar | Jospeh Toquica | 04/10/2021 |
| Organizar formulario de contacto (contacto.ejs). Organizar persistencia en base de datos de los mensajes, acondicionar el frontend respecto a este modulo y las rutas correspondientes asi como los modelos. Buscar que el modulo sea responsive | Jhonny Martinez | 05/10/2021 |
| Organizar modulo o página de adopción de mascotas. Mostrar en pantalla la información extraída de la base de datos y mostrarla al usuario final. Configurar perfil (perfil.ejs) de mascotas. Buscar que el modulo sea responsive | Guillermo Ramirez | 05/10/2021 |
| Organizar modulo o página de administración en admin.ejs: Formulario de carga de información a la base de datos y botones estado, editar y borrar. Integrar la información que se obtenga de los formularios de contactos | Ilmer Ordoñez | 06/10/2021 porque se depende deaporte de Jhonny |

**ASISTENTES**

Joseph Toquica 1 (Development Team)

Jhonny Martinez 2 (Development Team)

Guillermo Ramirez 3 (Development Team)

Ilmer Ordoñez 4 (Development Team)